주술회전 이펙트1 기획안

스쿠나 영역전개 : 복마어주자 (후쿠마미즈시)

실시간 인식 시스템
+
상태머신
+
캔버스 렌더링
+
영상 이펙트

프로젝트야.

그래서 반드시 순서대로 쪼개서 가야 함.
처음부터 연출 만들면 거의 무조건 꼬인다.

# 전체 개발 순서

추천 순서:

1. 웹캠 출력
2. 손 인식
3. 수인 판별
4. 발동 상태머신
5. 도메인 등장 연출
6. 균열선 생성
7. 화면 타일 분리
8. 실시간 조각 캠 유지
9. 초기화 제스처
10. 연출 디테일 보강

# 1단계 — 웹캠 출력

먼저 해야 하는 것:

웹캠을 HTML video로 출력

이게 제일 기본.

## 기술

navigator.mediaDevices.getUserMedia

사용.

## 목표

실시간 캠 출력
캔버스 위에 캠 그리기 가능

까지.

여기서 중요한 건:

❌ 단순 <video> 출력만 하지 말고

⭕️ 반드시:

video → canvas drawImage

구조로 가야 함.

왜냐면 나중에:

균열
분리
안개
색보정

전부 Canvas에서 처리해야 하기 때문.

# 2단계 — MediaPipe Hands 연결

여기서 손 인식.

추천:

MediaPipe Hands

이유:

브라우저 실시간 성능 좋음
예제 많음
좌/우 손 구분 가능

# 해야 할 것

## 1

양손 랜드마크 추출.

## 2

왼손/오른손 구분.

## 3

손가락 관절 좌표 시각화.

반드시 먼저:

손 랜드마크 점 찍기

부터 해야 함.

# 3단계 — 수인 판별

여기서 가장 중요한 건:

측면 손 기준

이라는 점.

## 구현

손가락 각도 계산.

중지 펼침
약지 펼침
검지 접힘
소지 접힘

판별.

# 여기서 해야 하는 것

실시간 디버그 UI.

예:

LEFT SIGN: TRUE
RIGHT SIGN: TRUE
DISTANCE: 32

화면에 띄우기.

이거 안 하면 디버깅 지옥 감.

# 4단계 — 발동 상태머신

여기 중요.

절대 if 덕지덕지로 만들지 마.

반드시 상태 기반.

## 구조

IDLE
CHARGING
DOMAIN_APPEAR
DOMAIN_DISAPPEAR
SLASH
BROKEN
RESETTING

이렇게.

## 왜 중요?

나중에:

애니메이션 타이밍
중복 발동 방지
초기화

가 엄청 편해짐.

# 5단계 — 도메인 등장

여기서부터 연출 시작.

## 필요한 것

### 1

도메인 PNG.

### 2

붉은 안개 PNG or shader.

### 3

Canvas 애니메이션.

# 추천 구조

레이어:

웹캠
↓
붉은 색보정
↓
안개
↓
도메인 이미지

# 구현 핵심

Canvas alpha 조절.

ctx.globalAlpha

사용.

# 6단계 — 문 사라짐

여기 중요.

## 추천

scale 감소
blur 증가
opacity 감소

동시 적용.

## 핵심

단순 fadeout 금지.

# 7단계 — 균열선 생성

여기서부터 화면 절단.

처음엔 간단하게 가.

## 추천 MVP

바둑판 grid 기반

예:

6 x 8

# 구현

각 셀마다:

랜덤 offset
랜덤 균열선

생성.

# 8단계 — 화면 토막

이게 핵심.

## 원리

웹캠 전체를:

작은 사각형 조각들

로 나눔.

그리고 각 조각을:

조금씩 다른 위치

에 그림.

# 핵심 코드 개념

ctx.drawImage(
  video,
  sourceX,
  sourceY,
  width,
  height,
  destX + offsetX,
  destY + offsetY,
  width,
  height
)

# 중요한 부분

이 구조 덕분에:

갈라져도 실시간 캠 유지

가능.

# 9단계 — 초기화 제스처

오른손 펼침.

3초 유지.

## 중요한 것

초기화 시:

모든 애니메이션 값
offset
opacity
timer

전부 리셋.

# 10단계 — 마지막 디테일

마지막에 추가.

## 추천 디테일

### 색보정

붉은 tint
채도 감소
contrast 증가

### 카메라 흔들림

발동 순간:

1~3px 정도

살짝.

### 색수차

약한 chromatic aberration.

### noise

미세한 grain.

# 추천 기술 스택

## 가장 현실적

Vanilla JS
MediaPipe Hands
HTML Canvas
GSAP (애니메이션)

# 왜 React 비추천?

지금 프로젝트는:

매 프레임 렌더링
canvas 중심

이라서,
초반 MVP는 React 이점이 거의 없음.

오히려:

상태 꼬임
렌더링 꼬임

가능성 커짐.

# 실제 추천 개발 흐름

진짜 추천 순서:

## DAY 1

웹캠 출력
Canvas 출력

## DAY 2

MediaPipe Hands
양손 추적

## DAY 3

수인 판별
발동 조건

## DAY 4

상태머신

## DAY 5

도메인 등장
안개

## DAY 6

균열선
타일 분리

## DAY 7

실시간 갈라진 캠 유지
초기화

이 순서가 가장 안정적임.